# Overdracht nieuwe chat v0.86

Leidend hervatpunt voor Website Spontaan

spontaan-website | documentatieset v0.86 | 2026-10-25

# 1. Leidend hervatpunt

Na activatie is documentatieset v0.86 de actieve volledige set. Leidende ontwikkelprompt: ontwikkelprompt_20261025_v086_final.docx. Operationele quick-reference: rules_spontaan_20261025_v086.docx. Leidend stappenplan: stappenplan_20261025_v086_final.docx. CheckpointType: werkcheckpoint.

# 2. Repository/B13

B13 worktree: C:\Users\jimgr\Documents\spontaan-website-production-b13.

Branch: b13/production-managed-image.

HEAD: abbdc2592f8b515d2d78757e8831ac7a76642cf1.

Bekende status: 27 B13-records; geen commit/push/merge/deployment voor deze B13 changeset.

Remote main: abbdc2592f8b515d2d78757e8831ac7a76642cf1.

# 3. Omgevingsbaseline - niet verwarren

| Onderdeel | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Sanity development | ACTUEEL | Technische acceptance. |
| Sanity production | ACTUEEL | LIVE content. |
| Supabase wqtpngqematpnswetxxj | ACTUEEL | Spontaan Production. |
| Supabase lldmyfvhjypomxfpltlx | HISTORISCH | Niet gebruiken als actuele Spontaan TEST. |
| https://spontaan-website.sanity.studio/ | TE HERSTELLEN NA B13 | Bestaande host/app uiteindelijk production-only voor contentmanager. |

# 4. Directe stopregels

# Voor iedere uitvoerende stap: actieve v0.86-documentatie + rules + prompt + relevante eerdere Spontaan-chats teruglezen en reconciliëren vóór voorstel/commando.

# Voor iedere patch/update eerst controleren of deze wijziging al eerder is uitgevoerd/gevalideerd; Node 24.22.1 is reeds afgerond.

Als een oud document TEST-project lldmyfvhjypomxfpltlx als actueel noemt: behandel dit als historisch en verifieer actuele architectuur.

Production niet als muterende testomgeving gebruiken.

Geen B13-gate sluiten op tests die tegen niet-actuele infrastructuur draaiden.

Geen Production Studio deploy vóór B13/main-integratie en expliciet akkoord.

# 5. Eerstvolgende taak

B13.4C: lokale/synthetische regressie is 82/82 PASS. Eerstvolgende taak is de finale veilige non-auth Playwright-gate; daarna formeel B13.4C productgate-besluit. Live auth/RBAC blijft een expliciete infrastructuuruitzondering zolang geen actuele veilige Spontaan TEST-tenant bestaat. B13.4D/context22 blijft daarna open door testdata-beperking.

# 6. Niet vergeten na B13

Production Studio herstellen.

Live publicatie-E2E contentmanager.

Nieuwsitem “Spontaan in het nieuw” LIVE.

Contentmanagerhandleiding v1.x actualiseren naar één CMS/direct LIVE.

Cleanup geparkeerde test-/lokale artefacten.