# Stappenplan spontaan-website v0.86

Geconsolideerde afrondingsroute vanaf huidig B13-werkcheckpoint

spontaan-website | documentatieset v0.86 | 2026-10-25

# 1. Gate vóór hervatting

# Relevant chatbewijs teruglezen en expliciet vergelijken met v0.86 prompt/rules/plan vóór elk uitvoerend voorstel.

# Voor patch/update eerst bewijzen of wijziging al aanwezig/gevalideerd is.

Actieve documentatieset en statusbestand controleren.

B13 branch/HEAD/status opnieuw bewijzen.

Geen historische Supabase TEST-ref als actuele omgeving aannemen.

Productie blijft beschermd.

# 2. FASE B13.4C - auth/RBAC teststrategie

# B13.4C-A lokale/synthetische regressie: CLOSED/PASS (82/82).

# B13.4C-B live auth/RBAC: BLOCKED/INFRASTRUCTUURUITZONDERING zolang geen actuele veilige Spontaan TEST-backend beschikbaar is.

# B13.4C-C historische TEST-config: OPEN; apart remediëren, niet opportunistisch tijdens B13.

# Eerstvolgend: finale veilige non-auth Playwright-gate uitvoeren; daarna B13.4C productgate formeel beoordelen.

Inventariseer welke tests live Supabase vereisen en welke volledig synthetisch/intercepted kunnen draaien.

Classificeer muterende, read-only en browser-auth scenario’s.

Ontwerp minimale veilige route zonder Production-mutaties en zonder permanent TEST-project te veronderstellen.

Vraag expliciet akkoord voor eventuele nieuwe tijdelijke testinfrastructuur of configuratiewijziging.

Voer gerichte regressie uit en sluit B13.4C alleen bij aantoonbaar groen of expliciet geaccepteerde beperking.

# 3. FASE B13.4D - glow E2E

22 glow-contexten blijven canoniek, inclusief 8 hero’s individueel en array-onafhankelijkheid.

Context 22 photoAlbum photos[].image is momenteel geblokkeerd door Production-data met slechts één asset per album.

Geen Production-testdatawrite zonder apart akkoord. Eerst veilige testoptie of expliciete acceptatie bepalen.

# 4. Integratie en Production

Pre-commit volledige relevante contract/build/browserregressie.

Commit → expliciet akkoord; push → expliciet akkoord; PR/checks → review; merge → expliciet akkoord.

Na merge: schone Production-releasebron op exact current main bewijzen.

Sanity Studio production-build/deploy naar bestaande host/app.

Production webhook/live smoke.

Contentmanager publicatie-E2E.

# 5. Eindoplevering

Contentmanagerhandleiding: één contentbeheerlogin + aparte Ledendeel-login, eenvoudig/SMART, screenshots, direct LIVE.

Nieuwsitem herstellen naar Production.

Testdata/cleanup en geparkeerde lokale artefacten gecontroleerd opruimen.

Afsluitcheckpoint met definitieve branch/HEAD/deploy/publicatie/teststatus.