# CMS / FAT-GAT acceptatiecheckpoint v0.86

Actuele acceptatie- en publicatiestatus

spontaan-website | documentatieset v0.86 | 2026-10-25

# 1. Bewezen

Publieke kernpagina’s en CMS-structuur zijn eerder gerealiseerd.

Sanity datasets development en production bestaan binnen hetzelfde project.

Webhook development → acceptance en production → Production zijn afzonderlijk ingericht.

Managed-image schema/build/migratie is in B13 grotendeels technisch bewezen.

PR #95 maakt Nieuws bereikbaar via de hoofdnavigatie.

# 2. Supabase testcontext - gecorrigeerde actuele status

De oude projectref lldmyfvhjypomxfpltlx was in augustus een echte afgescheiden TEST-omgeving. Dat historische bewijs blijft geldig voor die periode. Op 25 oktober 2026 is deze ref echter niet meer de actuele Spontaan-testomgeving. Lokale .env/.env.testdata-verwijzingen hiernaar zijn daarom verouderde configuratie en mogen niet als actuele infrastructuur worden geïnterpreteerd.

# 3. B13.4C

# B13.4C-A lokale/synthetische regressie is op 25-10-2026 PASS: 31 Node-contracttests, 43 website Firefox-tests en 8 contact Firefox-tests; totaal 82/82.

# B13.4C-B live auth/RBAC blijft geblokkeerd omdat geen actuele permanente Spontaan TEST-tenant bestaat. Dit is een infrastructuurbeperking en geen managed-image/glow-productdefect.

# B13.4C-C historische TEST-config blijft OPEN als apart remediatiepunt. Production wordt niet als vervangende muterende testomgeving gebruikt.

# Nog open binnen B13.4C: finale veilige non-auth Playwright-gate en daarna formeel productgate-besluit.

| Onderdeel | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Website/browser publieke regressie | PASS | Eerdere relevante publieke suites groen. |
| Auth/rapportage tegen oude TEST-ref | NIET GELDIG ALS PRODUCTBEWIJS | Failures ontstonden tegen niet-actuele/inactieve historische TEST-infrastructuur. |
| B13 productregressie auth | GEDEELTELIJK BEWEZEN | Lokale/synthetische regressie 82/82 PASS; live backend-auth/RBAC niet uitvoerbaar zonder actuele veilige TEST-tenant. |
| Gate | OPEN | Finale veilige non-auth gate uitvoeren; live auth/RBAC als expliciete infrastructuuruitzondering classificeren. |

# 4. B13.4D

22 canonieke glow-contexten blijven vereist. Het laatste array-contextbewijs is geblokkeerd omdat Production-photoAlbums slechts één photo asset per album bevatten. Zonder apart akkoord wordt hiervoor geen Production-testdata toegevoegd.

# 5. Contentmanager LIVE

Normale contentmanagerflow = één Production Studio.

Na Publish volgt production webhook/deployment naar LIVE.

Contentmanager controleert LIVE en corrigeert/herpubliceert indien nodig.

Acceptance is niet onderdeel van de contentmanagerhandleiding.

# 6. Acceptatiebesluit

CMS/B13 is nog niet definitief geaccepteerd. Eerst B13.4C/B13.4D afronden of expliciet begrensd accepteren, daarna integratie/main, Production Studio-herstel en live contentmanager-publicatie-E2E.