# Projectstatus spontaan-website v0.86

Volledig werkcheckpoint - B13 managed image / Production-herstel

spontaan-website | documentatieset v0.86 | 2026-10-25

# 1. Actuele projectstatus

| Onderdeel | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Remote main | abbdc2592f8b515d2d78757e8831ac7a76642cf1 | PR #95 Nieuws-navigatie is onderdeel van huidige main. |
| B13 werkbranch | b13/production-managed-image | Production-integratie managed image/glow; nog niet gecommit/merged/deployed. |
| B13 HEAD | abbdc2592f8b515d2d78757e8831ac7a76642cf1 | Werkboom bevat 27 bekende B13-statusrecords. |
| B13.4C | IN UITVOERING | B13.4C-A lokale/synthetische regressie 82/82 PASS; B13.4C-B live auth/RBAC BLOCKED door ontbrekende actuele Spontaan TEST-tenant; B13.4C-C historische TEST-config OPEN. Finale veilige non-auth gate is eerstvolgende stap. |
| B13.4D | OPEN | 22 functionele contexten vereist; context 22 photoAlbum array blijft geblokkeerd door onvoldoende Production-testdata. |

# 2. Actuele infrastructuurbaseline

Sanity project u66p1mxm: datasets development en production.

Acceptance: Sanity development via Vercel Preview.

LIVE: main + Vercel Production + Sanity production.

Production Studio host: https://spontaan-website.sanity.studio/; na B13/main-integratie opnieuw exclusief als production bouwen/deployen.

Supabase Production voor Spontaan: wqtpngqematpnswetxxj.

Historische Supabase TEST-ref lldmyfvhjypomxfpltlx is niet meer de actieve Spontaan-testomgeving en mag niet als actuele baseline worden gebruikt.

De beschikbare Supabase-projectruimte wordt gebruikt voor Spontaan Production en een ander project; daarom bestaat geen permanent tweede Spontaan TEST-project.

# 3. Contentmanagerbesluit

Contentmanager gebruikt één CMS: Production/LIVE.

Geen Acceptance/Live-keuze in dagelijkse CMS-werkwijze.

Contentmanager publiceert direct naar Sanity production, controleert LIVE en kan zelf corrigeren/herpubliceren.

Acceptance/development blijft intern voor technische schema-/functionaliteitsvalidatie.

De handleiding wordt pas definitief bijgewerkt nadat B13, Production Studio-herstel en live publicatie-E2E groen zijn.

# 4. Bekende oktoberstatus

# Node 24.22.1 is op 22-10-2026 reeds actief en gevalideerd: npm 11.19.1, exact vier CI-pins op 24.22.1, zes generieke node-version: 24 pins bewust behouden. Geen nieuwe Node-patch nodig.

# B13.4C-A is op 25-10-2026 uitgevoerd in een tijdelijke schone processcope: 31 Node-contracttests + 43 website Firefox + 8 contact Firefox = 82/82 PASS; processcope exact hersteld en 27 B13-statusrecords ongewijzigd.

# Correctie documentatiehistorie: bij de activatie van v0.85 is rechtstreeks bewezen dat v0.84 (24-08-2026) de direct voorafgaande actieve lokale documentatieset was. Oudere tekst die v0.84 uitsluitend als staging aanduidt is daarmee achterhaald.

Production data managed-image-migratie is uitgevoerd; 55 image records geïnventariseerd.

PR #95 “maak Nieuws bereikbaar via hoofdnavigatie” is gemerged in remote main.

Twee Sanity webhooks bestaan: development → acceptance en production → Production.

Het nieuwsitem “Spontaan in het nieuw” staat in development maar ontbreekt in production door de eerder overschreven Studio-datasetconfiguratie.

Hetzelfde Studio host/app is in oktober met development gedeployed; dit verklaart waarom de contentmanager onbedoeld naar development publiceerde.

# 5. Volgende hoofdvolgorde

Documentatiecheckpoint v0.86 activeren.

B13.4C teststrategie voor auth/RBAC actualiseren zonder Production-risico.

B13.4D resterende functionele glow-context veilig afronden of expliciet onderbouwd accepteren.

B13 pre-commit/integratiegate afronden.

B13 integreren naar main na expliciete Git-poorten.

Sanity Studio op bestaande host/app als production herdeployen.

Contentmanager publicatie-E2E LIVE uitvoeren.

Nieuwsitem “Spontaan in het nieuw” gecontroleerd LIVE zetten.

Contentmanagerhandleiding actualiseren.

Geparkeerde cleanup uitvoeren.