# PROJECTLOG

Werkcheckpoint-log — v0.87

Website Spontaan | v0.87 | 27 oktober 2026

| Checkpointtype | VOLLEDIG werkcheckpoint |
| --- | --- |
| Repository-baseline | main @ 2b51562081869c193a06e95a30e28cb6a72d24a9 |
| Werkbranch | feat/hero-crop-hotspot |
| Schrijfstatus | Documentatie-only; geen productcode/Git/platformwrite |

# 27-10-2026 — reconciliatie en governance-reset

V0.86 opnieuw vastgesteld als vorige canonieke repositoryset; statusbestand daarin is historisch en liep achter op de actuele werkelijkheid.

Actuele remote main vastgesteld op 2b51562081869c193a06e95a30e28cb6a72d24a9.

PR #101 en PR #102 opnieuw read-only geverifieerd als merged.

Vaste terugleesgate opnieuw toegepast op documentatie, prompt/rules, relevante chats en repo.

Geoordeeld dat een VOLLEDIG werkcheckpoint nodig is vóór verdere crop/hotspot-productintegratie.

# Hero crop/hotspot voortgang

P0 PASS; P1 PASS; P1A PASS; P1B PASS.

P1B: 14/14 contracttests PASS; encoding 3/3 PASS.

P2 poging 1 stopte vóór write door CRLF-exact-matchaanname.

P2 poging 2 stopte vóór write door onjuiste globale querytelling.

Conclusie: geen productwrite; geen rollback nodig. Eerst exact per context inventariseren en daarna één deterministische patch.