# ONTWIKKELPROMPT

Project Spontaan-website — werkcheckpoint v0.87

Website Spontaan | v0.87 | 27 oktober 2026

| Checkpointtype | VOLLEDIG werkcheckpoint |
| --- | --- |
| Repository-baseline | main @ 2b51562081869c193a06e95a30e28cb6a72d24a9 |
| Werkbranch | feat/hero-crop-hotspot |
| Schrijfstatus | Documentatie-only; geen productcode/Git/platformwrite |

# 1. Leidende werkwijze

Werk aantoonbaar, beheerst en proportioneel. Geen trial-and-error.

Vóór iedere uitvoerende stap: actuele documentatie, rules, relevante eerdere Spontaan-chats en actuele repository/runtime teruglezen en reconciliëren.

Vaste volgorde: onderzoek → bevindingen → risico/impact → voorstel → expliciet akkoord → kleine gecontroleerde wijziging → gerichte tests → relevante regressie → functionele/visuele acceptatie → documentatieclassificatie → afzonderlijke Git-poorten.

Een akkoord geldt alleen voor de onmiddellijk voorgestelde gate. Productcode, commit, push, merge, deployment en platformwrites vereisen hun eigen expliciete akkoord.

Production blijft beschermd; ontbrekend bewijs wordt niet ingevuld met aannames.

# 2. Actuele documentatiebasis

Vorige canonieke set: v0.86 van 25 oktober 2026.

Dit v0.87-werkcheckpoint consolideert bewezen feiten daarna, zonder v0.86 historisch te herschrijven.

De contentmanagerhandleiding v1.7M blijft ongewijzigd en valt buiten deze technische documentatiewrite.

# 3. Actuele technische baseline

| Onderdeel | Status | Bewijs / toelichting |
| --- | --- | --- |
| origin/main | PASS | 2b51562081869c193a06e95a30e28cb6a72d24a9 |
| PR #101 | MERGED | Production-dataset voor Sanity Studio geborgd; mergecommit 4b4ecb93... |
| PR #102 | MERGED | Managed hero glow voor Agenda en Nieuws; mergecommit gelijk aan actuele main. |
| Production Studio | PASS | Canonical Studio gebruikt production; eerdere development-fallback is hersteld. |
| CMS → Publish → live | PASS | Production-publicatieketen functioneel bewezen met Nieuws/Korendag. |

# 4. Huidige crop/hotspot-slice

Werkbranch: feat/hero-crop-hotspot; baseline/HEAD: 2b51562081869c193a06e95a30e28cb6a72d24a9.

P0 baseline/branch PASS; P1 foundation PASS; P1A hardening PASS; P1B responsive presentation PASS.

Foundationtest P1B: 14/14 PASS; encoding: 3/3 PASS.

P2 (zes build-time hero’s) is NIET uitgevoerd. Twee patchpogingen stopten vóór productwrite door pre-write matchcontroles.

P2 mag pas hervatten na dit volledige werkcheckpoint en een vooraf volledig bewezen patchplan.

# 5. Schrijfgrenzen

Geen stille cleanup, stash, reset of branchwissel bij dirty worktrees.

Geen Sanity-, Supabase-, Vercel- of andere infrastructuurwrite zonder expliciet akkoord.

PowerShell 5.1: complete scripts geven; nooit alleen een deel laten vervangen.

Bij gedeeltelijke mislukking: bewezen resultaat behouden en hervatten bij het eerste onbewezen veilige punt.