# PROJECTSTATUS

Website Spontaan — v0.87

Website Spontaan | v0.87 | 27 oktober 2026

| Checkpointtype | VOLLEDIG werkcheckpoint |
| --- | --- |
| Repository-baseline | main @ 2b51562081869c193a06e95a30e28cb6a72d24a9 |
| Werkbranch | feat/hero-crop-hotspot |
| Schrijfstatus | Documentatie-only; geen productcode/Git/platformwrite |

# 1. Doel

Website Spontaan blijft een door contentmanagers zelfstandig te beheren publieke website met Sanity voor content, Vercel voor hosting/publicatie en een afzonderlijk ledendeel. Normaal contentbeheer vereist geen Git, PowerShell, datasets, webhooks of Vercel-handelingen.

# 2. Bewezen actuele staat

| Onderdeel | Status | Bewijs / toelichting |
| --- | --- | --- |
| Publieke main | PASS | 2b51562081869c193a06e95a30e28cb6a72d24a9 |
| Sanity Studio production | PASS | Production-dataset expliciet geborgd. |
| Publicatieketen | PASS | Sanity Publish → Production deployment → live overzicht/detail bewezen. |
| Managed hero glow | PASS | Build-time hero’s eerder ondersteund; Agenda/Nieuws gecorrigeerd via PR #102. |
| Contentmanagerhandleiding | ACTUEEL | v1.7M; niet gewijzigd in deze ronde. |

# 3. Lopend werk: hero crop/hotspot

Doel: één CMS-crop/hotspotinstelling moet responsief bruikbaar blijven op alle acht hero-pagina’s.

Scope huidige hoofdlijn: eerst zes build-time pagina’s; daarna apart Agenda en Nieuws runtime.

Geen uitbreiding naar overige managed images in deze fase.

# 4. Belangrijk open punt

P2 is nog niet geïmplementeerd. De twee eerdere patchpogingen waren veilige pre-write stops. Daarom is er geen reden voor cleanup of rollback van productcode.