# STAPPENPLAN

Actueel hervatplan — v0.87

Website Spontaan | v0.87 | 27 oktober 2026

| Checkpointtype | VOLLEDIG werkcheckpoint |
| --- | --- |
| Repository-baseline | main @ 2b51562081869c193a06e95a30e28cb6a72d24a9 |
| Werkbranch | feat/hero-crop-hotspot |
| Schrijfstatus | Documentatie-only; geen productcode/Git/platformwrite |

# 1. Governance

| Onderdeel | Status | Bewijs / toelichting |
| --- | --- | --- |
| G0 Terugleesgate | CLOSED/PASS | Documentatie, rules, prompt, relevante chats en actuele repo opnieuw gereconcilieerd. |
| G1 Documentatie ↔ werkelijkheid | CLOSED/PASS | v0.86 aantoonbaar achtergelopen op merges en actuele slice. |
| G2 Volledig werkcheckpoint | IN UITVOERING | Deze v0.87-set. |

# 2. Crop/hotspot planning

| Onderdeel | Status | Bewijs / toelichting |
| --- | --- | --- |
| P0 Baseline + branch | CLOSED/PASS | feat/hero-crop-hotspot |
| P1 Foundation | CLOSED/PASS | Gedeelde Sanity hero image helper. |
| P1A Hardening | CLOSED/PASS | Crop/hotspot-algoritme veilig gemaakt. |
| P1B Responsive presentation | CLOSED/PASS | 14/14 contracttests. |
| P2 6 build-time hero’s | BLOCKED TOT G2 PASS | Home, Over, Media, Repertoire, Vrienden, Contact. |
| P3 Runtime | NIET GESTART | Agenda + Nieuws. |
| P4 Integrale tests | DEELS | Foundation bewezen; integratie nog niet. |
| P5 Functionele/visuele acceptatie | NIET GESTART | Desktop + smal scherm; crop/hotspot + glow. |
| P6 Git/PR/merge | NIET GESTART | Afzonderlijke akkoordpoorten. |

# 3. Eerstvolgende uitvoerende stap na G2

Read-only inventarisatie op de werkbranch van exact zes build-time query-, normalizer- en renderercontexten.

Pre-write bewijs van exacte matches; geen globale tellingen zonder context.

Eén deterministische P2-patch met fail-before-write.

Daarna syntax, foundation, build-contract, bestaande build/fallback-regressie, encoding en diff-check.